# ОТЧЁТ

# Зам. Главы администрации по вопросам

# жилищнно-коммунального хозяйства  и  благоустройства      администрации поселения Роговское за 2021год

В 2021 году основными задачами отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации поселения Роговское являлись:

1. Координация деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса, направленная на повышение качества жилищных и коммунальных услуг населению;

2. Разработка и реализация программ и планов мероприятий по развитию жилищно-коммунального комплекса поселения Роговское на текущий год и перспективу 2022-2024гг.

3. Обеспечение благоприятных условий для устойчивого развития жилищно-коммунального комплекса поселения  и повышения комфортности проживания граждан;

4. Разработка и осуществление политики администрации в вопросах улучшения условий проживания жителей поселения;

5. Организация мероприятий по благоустройству, ремонту ОДХ  населенных пунктах.

За отчетный 2021 год отделом Жилищно-коммунального хозяйства и  благоустройства, администрации поселения Роговское (далее – Отдел ЖКХ) подготовлено и отправлено:  Всего по администр.571 , отд. ЖКХ 329 ( 340  - 2020г) письма- 15 распоряжений и постановлений по вопросам работы Отдела ЖКХ,  Согласовано 32 проекта на  ремонт и реконструкцию эл. Сетей и устройства газопровода к жил. Домам, Заключено- 3 договора соц.найма. В течение 2021 года проводился личный прием граждан, рассмотрено -78 обращения, решено положительно-57, отказано -0, дано разъяснение-20, на контроле - 3.  оказывались устные и письменные консультации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорожного и транспортного хозяйства, велась разъяснительная работа с жителями поселения Роговское по вопросу догазификации газифицированных населенных пунктов и   перехода на сбор и вывоз  мусора региональным оператором. Периодически специалистами Отдела ЖКХ осуществляются выезды на места по поступившим заявлениям граждан.

Специалисты отдела ЖКХ также принимали активное участие в работе комиссий администрации: административной, жилищной, комиссии по безопасности дорожного движения, комиссии по торгам, котировочной комиссии, санитарно-эпидемиологической комиссии, комиссии по задолженности по оплате коммунальных услуг и др.

В соответствии с законодательства РФ Отделом ЖКХ проведена работа по разработке  8муниципальных программ, ( Ремонт ОДХ, Благоустройство жилой застройки,  ликвидация несанкционированных свалок, озеленение и  борьба с борщевиком, Содержание ОДХ И ДТ, отлов безнадзорных животных), разработаны технические задания для формирования конкурсной документации по  аукционам, котировкам для выполнения работ в сфере ЖКХ, дорожного и транспортного хозяйства, по результатам которых заключены муниципальные контракты и выполнены следующие работы:

Благоустройство: 11 объектов и доп. Потребность благоустройства территории «Знаковый объект» Зона отдыха п. Рогово ул. Школьная 7-20

Текущий Ремонт ОДХ: 5 объектов

Содержание ОДХ  : 50 объектов – 478341,35 м2

Дворовых территорий: 7 объектов - 301800 м2

Ликвидация несанкционированных свалок – 4100,0м3

Специалистами отдела ЖКХ проводилась работа по ежедневной разработке и предоставлению подрядчикам план-заданий по данным работам, ежедневный контроль за объемами и качеством выполнения работ, выполнялась сверка объемов работ на местах.

В течение года проводились работы по-зимнему и летнему содержанию дорог, озеленению (посадка деревьев, растений, санитарная обрезка и выпиловка деревьев, кустарников, уборка мусора по улицам, паркам, местам отдыха). Большая часть работ по благоустройству приходится на борьбу с несанкционированными свалками.

В рамках озеленения поселения в 2021 году произведена посадка рассады цветов многолетников, высажено более 3 тысяч тюльпанов. (Роговское на федеральной трассе) Проводилась удаление сухостоя -30шт, санитарная и формовочная обрезка деревьев- 62 шт., а также вырезка поросли деревьев вдоль дорог. Выполнена работа по выкосу травы и борщевика на площади 151,4га ( в том числе обработано гербицидами  - 64,4 га . Проведена дератизация территории от грызунов, обработка детских площадок и прудов от клещей и малярийного комара. Все указанные работы в 2021 году проводились в соответствии с условиями заключенных муниципальных договоров и контрактов. Отдел ЖКХ осуществляет контроль за выполнением работ по срокам, качеству, определенными условиями контрактов. Ведется тесное взаимодействие с подрядчиками и сопровождение сделок вплоть до периода сдачи полного объема работ и подписания пакета необходимой финансовой документации.

Для содержания улично-дорожной сети в поселение Роговское в зимний период подрядной организацией осуществлена закупка ПГМ и заготовка песка для приготовления пескосоляной смеси, подготовлена имеющаяся техника и оборудование для работы в зимний период, проведен инструктаж работников подрядной организации для проведения работ на дорогах в зимний период в соответствии с требованиями ГОСТа.

Улично-дорожную сеть и населенные пункты в настоящее время освещают 1417 светильников уличного освещения. В 2021 год будет установлено 1700 опор нового освещения   срок окончания контракта   июнь 2022 год.объем работ 2020 и 2021 года вместе) Отделом ведется систематический  контроль за выполнением работ по техническому обслуживанию уличного освещения территории населенных пунктов.

Отделом проводились мероприятия и осуществлялся контроль за подготовкой теплоснабжающих организаций к осенне-зимнему периоду 20211-2022 гг. В мае 2021 года было разработано распоряжение администрации поселения о порядке подготовки объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг.. В соответствии с положением данного распоряжения проводилась работа с ресурсоснабжающими организациями и потребителями рессурсов . Отдел принимал участие в работе комиссии по проверке и оценке готовности объектов теплоснабжения на предмет готовности к отопительному периоду. В рамках подготовки к пуску тепла в многоквартирные дома осуществлялся контроль и  взаимодействие с управляющей организацией. О ходе подготовки к отопительному сезону в префектуру ТиНАО  ежедневно предоставлялся отчет по нескольким формам.. По результатам работы комиссии по оценке готовности предприятий к ОЗП 2021-2022 гг. в Управлении Ростехнадзора в г. Москве, сданы документы  для получения паспорт готовности муниципального образования поселения  к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. Паспорт готовности получен.