СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ № 14/3

22 октября 2015год

Об утверждении  отчета о выполнении

комплексной программы социально-экономического

развития поселения Роговское за 9 месяцев 2015года

Руководствуясь п.п.6 п.1 ст. 17, №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 12, п. 6 Уставом поселения Роговское был рассмотрен проект решения, представленный  Главой администрации поселения Роговское

Совет депутатов поселения Роговское решил:

1.Утвердить отчет о выполнении комплексной программы социально-экономического

развития поселения Роговское за  9 месяцев 2015 г. (Приложение).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

3.Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Роговское в информационно телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Роговское.

Глава поселения Роговское                                                                          О.А. Вдовина

| Приложение К решению Совета депутатов поселения Роговское от «22» октября 2015 г. № 14/3 |
| --- |
| КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА |
| социально-экономического развития |
| поселение Роговское за 9 месяцев 2015 год |
|  | тыс. руб. |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ |
| в том числе |
| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ | Всего | Бюджет поселения | Субсидии города Москвы | Прочие источники |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт (ср-ва предпр) | факт (ср-ва насел.) |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт памятников | 550,0 | 300,0 |  |  |  |  | 550,0 | 300,0 |  |
| Молодежная политика | 198,4 | 133,4 | 198,4 | 133,4 |  |  |  |  |  |
| Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 980,0 | 710,7 | 780,0 | 710,7 |  |  | 200,0 |  |  |
| ИТОГО: | 1728,4 | 1144,1 | 978,4 | 844,1 |  |  | 750,0 | 300,0 |  |
| Экология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по вывозу мусора из частного сектора | 200,0 | 150,0 |  |  |  |  | 200,0 |  | 150,0 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 1126,2 | 842,7 | 1126,2 | 842,7 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1326,2 | 992,7 | 1126,2 | 842,7 |  |  | 200,0 |  | 150,0 |
| Жилье |
| Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов поселения Роговское Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов ( п. Рогово в ж/д № 2, ж/д № 7 по адресу: ул. Школьная, ж/д № 15, ж/д №16 по адресу: ул. Юбилейная, п. Рогово, г. Москва; д. Ильино, ж/д №1 | 4817,0 | 3165,6 | 999,9 | 989,9 | 3817,1 | 2175,7 |  |  |  |
| Ремонт подъездов в п. Рогово по ул. Школьная ж/д 2,3,4 ( замена окон, дверей, ремонт полов и т.д.) | 1412,0 | 814,3 | 1262,0 | 664,3 |  |  | 150,0 | 150,0 |  |
| Ремонт и освещение входных групп МКД | 473,0 | 173,0 | 300,0 |  |  |  | 173,0 | 173,0 |  |
| Промывка системы горячего водоснабжения в многоквартирном ж/д 19 и ж/д. №18 п. Рогово, г. Москва | 450,0 | 200,0 | 250,0 |  |  |  | 200,0 | 200,0 |  |
| Строительство кооперативного жилого дома ЖСК «Роговский" | 60000,0 | 30000,0 |  |  |  |  | 60000,0 |  | 30000,0 |
| ИТОГО: | 67152,0 | 34352,9 | 2811,9 | 1654,2 | 3817,1 | 2175,7 | 60523,0 | 523,0 | 30000,0 |
| Дороги |
| Содержание ОДХ на территории поселения Роговское | 40696,0 | 29146,4 | 8845,5 | 2538,7 | 31850,5 | 26607,7 |  |  |  |
| Ремонт объектов дорожного хозяйства (дорога д. Кресты) | 7688,0 | 7587,6 | 100,0 |  | 7588,0 | 7587,6 |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в Роговском поселении в рамках благоустройства | 4360,4 | 2875,2 | 4360,4 | 2875,2 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 52744,4 | 39609,2 | 13305,9 | 5413,9 | 39438,5 | 34195,3 |  |  |  |
| Благоустройство |
| Ремонт колодцев в д. Ильино, д. Бунчиха | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории в д. Спас-Купля | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт колодца в д. Бунчиха с углублением на 2 кольца | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Монтаж СИП и установка 10 уличных фонарей в д. Ильино | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |
| Очистка колодцев в д. Васюнино, д. Бунчиха | 100,0 | 25,2 | 100,0 | 25,2 |  |  |  |  |  |
| Установка указателей с наименованием населенных пунктов (д. Дмитровка, д. Каменка, д. Лопатино, п. Рогово) | 70,0 |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |
| Удаление сухостоя в д. Ильино | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Организация водоотведения в д. Круча (для предотвращения размыва дороги) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории жилой застройки в п. Рогово | 15073,5 | 15073,5 | 281,0 | 281,0 | 14792,5 | 14792,5 |  |  |  |
| Прочее благоустройство (цветы, строительный материал на субботник, отлов собак) | 521,5 | 396,4 | 521,5 | 396,4 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовой территории около здания №3а | 200,0 | 194,2 | 200,0 | 194,2 |  |  |  |  |  |
| Ремонт хоккейной площадки | 900,0 |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт футбольного поля | 586,5 |  | 586,5 |  |  |  |  |  |  |
| Устройство тротуара вдоль улицы Юбилейной | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство зоны культурного отдыха у д. 1А | 1500,0 |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 19916,5 | 15904,3 | 5124,0 | 1111,8 | 14792,5 | 14792,5 |  |  |  |
| Спорт |
| Проведение спортивно – массовых мероприятий | 30,0 | 20,0 |  |  |  |  | 30,0 | 20,0 |  |
| Приобретение спортивного инвентаря | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 130, | 120,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 30,0 | 20,0 |  |
| Обеспечение пожарной безопасности |
| Мероприятия по гражданской обороне | 50,0 | 5,3 | 50,0 | 5,3 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 50,0 | 5,3 | 50,0 | 5,3 |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли, технического этажа здания ДК «Юбилейный» | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт помещений администрации в здании ДК «Юбилейный» | 249,0 | 221,6 | 249,0 | 221,6 |  |  |  |  |  |
| Ремонт фасада здания ДК «Юбилейный» | 249,0 | 247,3 | 249,0 | 247,3 |  |  |  |  |  |
| Ремонт входной группы здания ДК «Юбилейный» | 249,0 | 230,6 | 249,0 | 230,6 |  |  |  |  |  |
| Ремонт лестничного марша и коридора администрации в здании ДК «Юбилейный» | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |
| Работы электромонтажные в здании ДК «Юбилейный» | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |
| Техническое обеспечение Администрации поселения Роговское в г. Москва | 700,0 | 643,7 | 700,0 | 643,7 |  |  |  |  |  |
| Рекламная и издательская деятельность | 450,0 | 201,1 | 450,0 | 201,1 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 2297,0 | 2044,3 | 2297,0 | 2044,3 |  |  |  |  |  |
| Социальная защита населения |
| Ремонт дома ветерана ВОВ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета воды в квартирах инвалидов и ветеранов | 18,0 |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  |
| Социальная помощь пострадавшим при пожаре | 75,0 |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 293,0 | 200,0 | 293,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |
| Всего | 145637,5 | 94403,80 | 26086,4 | 12216,30 | 58048,1 | 51163,5 | 61503,0 | 843,0 | 30150,0 |