СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ № 33/3

17 ноября  2016 года

Об утверждении  отчета о выполнении

комплексной программы социально-экономического

развития поселения Роговское за 9 месяцев 2016 года

Руководствуясь п.п.6 п.1 ст. 17, №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 12, п. 6 Уставом поселения Роговское был рассмотрен проект решения, представленный  Главой администрации поселения Роговское,

Совет депутатов поселения Роговское решил:

1.Утвердить отчет о выполнении комплексной программы социально-экономического

развития поселения Роговское за 9 месяцев 2016 года (Приложение).

2. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Роговское в информационно телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Роговское.

Глава поселения Роговское                                                                                                О.А. Вдовина

| Приложение К решению Совета депутатов поселения Роговское от 17 ноября 2016 г. № 33/3 |
| --- |
| КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА |
| социально-экономического развития |
| поселение Роговское за 9 месяцев 2016 год |
|  | тыс. руб. |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ |
| в том числе |
| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ | Всего | Бюджет поселения | Субсидии города Москвы | Прочие источники |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт (ср-ва предпр) | факт (ср-ва насел.) |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт памятников | 9242,0 | 9142,0 | 100,0 |  | 9142,0 | 9142,0 |  |  |  |
| Молодежная политика | 180,0 | 47,6 | 180,0 | 47,6 |  |  |  |  |  |
| Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 957,0 | 665,1 | 757,0 | 515,1 |  |  | 200,00 | 150,0 |  |
| ИТОГО: | 10379,0 | 9854,7 | 1037,0 | 562,7 | 9142,0 | 9142,0 | 200,0 | 150,0 |  |
| Экология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по вывозу мусора из частного сектора | 1875,0 | 745,1 | 545,1 | 545,1 | 1129,9 |  | 200,0 |  | 200,0 |
| ИТОГО: | 1875,0 | 745,1 | 545,1 | 545,1 | 1129,9 |  | 200,0 |  | 200,0 |
| Жилье |
| Ремонт подъездов в п. Рогово ж/д №5, ж/д №8 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  |  |  |  |  |
| Обслуживание ТОПОЭРО | 400,0 | 200,0 | 400,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |
| Строительство кооперативного жилого дома ЖСК «Роговский" | 90000,0 | 20000,0 |  |  |  |  | 90000,0 |  | 20000,0 |
| ИТОГО: | 91200,0 | 21000,0 | 1200,0 | 1000,0 |  |  | 90000,0 |  | 20000,0 |
| Дороги |
| Выполнение работ по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства (ОДХ) на территории поселения Роговское и выполнение работ по содержанию внутриквартальных территорий в п. Рогово в 2016 год | 57646,2 | 35088,7 | 12201,9 | 5720,2 | 45444,3 | 29368,5 |  |  |  |
| Ремонт дороги в д. Бунчиха (новая застройка) | 4753,2 | 1524,8 | 1540,2 | 1524,8 | 3213,0 |  |  |  |  |
| Ремонт объектов дорожного хозяйства (дорога д. Ильино) | 7947,0 | 7921,9 | 2460,1 | 2435,0 | 5486,9 | 5486,9 |  |  |  |
| Нанесение разметки на парковочные карманы и устройство пешеходных сходов | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за выполнением работ по ремонту дорожного хозяйства(дорога в д. Ильино) | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление проектной документации по круговому движению в п. Рогово | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 71046,4 | 44535,4 | 16902,2 | 9680,0 | 54144,2 | 34855,4 |  |  |  |
| Благоустройство |
| Комплексное благоустройство жилой застройки (устройство детских и спортивных площадок) п. Рогово, д. Кресты, д. Васюнино, д. Каменка, д. Бунчиха, д. Кузовлево, д. Климовка, д. Лопатино | 15400,0 | 15246,0 |  |  | 15400,0 | 15246,0 |  |  |  |
| Устройство Парк по месту жительства | 992,7 |  | 992,7 |  |  |  |  |  |  |
| Ландшафтные работы по озеленению | 300,2 |  | 300,2 |  |  |  |  |  |  |
| Устройство клумбы по ул. Школьной | 200,7 |  | 200,7 |  |  |  |  |  |  |
| Оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных и бесхозяйных животных на территории поселения Роговское | 809,2 | 98,7 | 125,9 | 98,7 | 683,3 |  |  |  |  |
| Благоустройство территории жилой застройки в д. Тетеринки | 1116,6 | 1082,2 | 23,4 |  | 1093,2 | 1082,2 |  |  |  |
| Противоклещевые и противомалярийные мероприятия | 100,0 | 16,9 | 100,0 | 16,9 |  |  |  |  |  |
| Ремонт колодцев и анализ качества воды (10шт) | 150,0 | 104,0 | 150,0 | 104,0 |  |  |  |  |  |
| Приобретение инвентаря на субботник | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Приобретение тротуарного камня для благоустройства парков | 270,0 | 199,0 | 270,0 | 199,0 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство детского парка «Волшебное дерево» (электрика, кованные скульптуры, кованные металлические изделия) | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
| Устройство кованых изделий (ограждение) в беседке по ул. Школьной, п. Рогово, здание 1а | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Устройство входа декоративной беседки вблизи здания 1а по ул. Школьной в п. Рогово | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
| Устройство дорожно –тропиночной сети в парка «Волшебное дерево» | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 19969,4 | 17376,8 | 2792,9 | 1048,6 | 17176,5 | 16328,2 |  |  |  |
| Спорт |
| Проведение спортивно – массовых мероприятий | 63,0 | 35,0 | 30,0 | 20,0 |  |  | 30,0 | 15,0 |  |
| Приобретение спортивного инвентаря | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 263,0 | 35,0 | 233,0 | 20,0 |  |  | 30,0 | 15,0 |  |
| Обеспечение пожарной безопасности |
| Мероприятия по гражданской обороне | 157,6 | 56,6 | 157,6 | 56,6 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 157,6 | 56,6 | 157,6 | 56,6 |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обеспечение Администрации поселения Роговское в г. Москва | 3071,1 | 1876,4 | 3071,1 | 1876,4 |  |  |  |  |  |
| Рекламная и издательская деятельность | 450,0 | 250,0 | 450,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |
| Содержание имущества (ремонтные работы) | 525,3 |  | 525,3 |  |  |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение населения (помощь) | 400,0 | 39,5 | 400,0 | 39,5 |  |  |  |  |  |
| Ремонт входной группы здания ДК «Юбилейный» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 4546,4 | 2265,9 | 4546,4 | 2265,9 |  |  |  |  |  |
| Всего | 199436,80 | 95869,5 | 27414,2 | 15178,9 | 81592,6 | 60325,6 | 90430,0 | 165,0 | 20200,0 |